Веб-приложение для создания расписания

Составление расписания занимает огромное количество времени, так как учет занятости преподавателей и свободных кабинетов требует громосткого анализа. Процессы сбора и обработки данных можно оптимизировать с помощью веб-платформы.

Целевая аудитория. Крупные образовательные учреждения и преподаватели (B2B/B2C)

Анализ аналогов

WebUntis. Профессиональная система для составления расписания в школах и вузах

Преимущества:

- Автоматическая генерация расписания

- Учёт аудиторий, преподавателей, групп

- Веб-интерфейс для публикации

Недостатки:

- Высокая стоимость

- Только для образовательных учреждений

Wise Timetable. Система для создания академического расписания

Преимущества:

- Интеграция с базами данными

- Интеграция с внешними системами

Недостатки:

- Высокая стоимость

- Ориентирован только на крупные учреждения

План разработки

1 неделя. Проектирование архитектуры БД (сущности: User, Event, Room, Group)

2 неделя. Прототипирование основных экранов (Wireframes)

3 неделя. Отрисовка UI-дизайна, создание базовой структуры проекта (Frontend + Backend) 4 неделя. Настройка авторизации (JWT)

5 неделя. Разработка API для CRUD событий (Create, Read, Update, Delete).

6 неделя. Базовый профиль пользователя

7 неделя. Фильтрация (по группам, преподавателям, кабинетам)

8 неделя. Экспорт расписания (CSV)